«О ходе строительства наиболее значимых объектов, подлежащих федеральному государственному строительному надзору, в Северо-Западном федеральном округе»

Сегодня хочу вас познакомить с объектами, из которых состоит наша повседневная работа. Все объекты надзора по-своему интересны и уникальны.

Сначала приведу несколько цифр.

На 1 января 2026 года федеральному государственному строительному надзору по в Северо-Западному федеральному округу подлежит 393 объекта, из них 193 объекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В 2025 году при осуществлении строительного надзора должностными лицами Северо-Западного управления Ростехнадзора проведено 674 надзорных мероприятия. По результатам 451 (четырехсот пятидесяти одной) проверки выявлены нарушения, всего выявлено 4564 нарушения обязательных требований.

402 раза применены меры административного воздействия к лицам, виновным в совершении правонарушений, из которых 238 наказаний в виде штрафа на общую сумму 34 миллиона 230 тысячи рублей, (на 31 декабря 2025 года исполнено постановлений на сумму 22 миллиона 150 тысяч рублей), и 164 наказания в виде предупреждения. При этом, предупреждения применялись к лицам, впервые совершившим правонарушение. Как правило организации получившее предупреждение более не допускали подобных нарушений. Что в свою очередь свидетельствует об эффективности принятых административных мер и работе «над ошибками» контролируемых лиц.

Основным нарушением является несоответствие выполненных работ и применённых материалов требованиям проектной документации. Участники строительства, в первую очередь застройщик, не пользуется правом предусмотренным градостроительным законодательством, а именно своевременному внесению изменений в проектную документацию, ранее получившую положительное заключение государственной экспертизы. Результатом является смещение запланированного срока ввода объектов в эксплуатацию.

Кроме этого, не является редкостью случаи не своевременного оформления исполнительной документации на выполненные работы.

Всё это в ситуации, в которой участники строительства заранее осведомлены о датах надзорных мероприятий, указанных в разработанных на каждый объект программах проверок.

В 2025 году должностными лицами Северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного строительного надзора проведено 669 профилактических мероприятий, в том числе:

выдано 21 предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства (в основном предостережениями обращалось внимание на соблюдение установленного порядка строительства объектов);

проведено 45 профилактических визитов, 595 консультирований.

\

Далее расскажу о наиболее уникальных и значимых объектах строительного надзора.

В первую очередь – это объекты, по которым выданы заключения о соответствии.

В 2025 году выдано 108 заключений о соответствии требованиям проектной документации (далее – ЗОС).

1. 26 декабря 2025 года открыты для пассажиров станции метро Юго-Западная и Путиловская. В соответствии с концепцией развития системы пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге введена в действие первая очередь новой шестой линии метрополитена. Первая очередь этой линии от станции «Юго-Западная» до станции «Путиловская» расположена на юго-западе города, на территории Красносельского и Кировского административных районов Санкт-Петербурга. Со станции «Путиловская»  предусмотрена пересадка на станцию «Кировский завод». Участок линии выполнен в едином ключе, одними архитектурными приемами, объединяющими станционные комплексы в один ансамбль. Между поездом и платформой предусмотрены автоматические платформенные двери, благодаря чему происходит четкое зонирование поездного и пассажирского пространства на платформах станций. На станционных комплексах обеспечена доступность для людей с ограниченными возможностями, комплексы оборудованы подъемниками, лифтами и пандусами. Общая протяженность участка - 7000 метров.

2. 05 ноября 2025 года выдано заключение о соответствии Онежскому судостроительно-судоремонтном заводу в городе Петрозаводске. Завод предназначен для строительства судов, их технического обслуживания и ремонта и специализируется на создании судов доковым весом до 2300 тонн, длиной до 140 м, включая сухогрузы и танкеры смешанного плавания «река-море».

3. В 2025 году выданы заключения о соответствии II, III, IV этапам Кампуса «Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта».

Сегодня здесь уже располагаются два учебно-административных корпуса, спортивные объекты и общежития университета. Строительство новых корпусов приведет к концентрации большинства объектов университета в одной локации. В построенных общежитиях разместятся 2500 студентов. Площадь участка Кампуса составляет 29 гектаров.

В надзоре остался V этап.

4. В последние годы уделяется особое внимание строительству объектов, призванных улучшить экологическую обстановку в Санкт-Петербурге.

В Выборгском районе Ленинградской области построен комплекс по переработке отходов «Островский» — предназначен для сортировки, компостирования и захоронения твердых коммунальных отходов, рассчитанный на 600 тыс. тонн в год. Это технологичный комплекс для обращения с отходами, а не классический мусорный полигон.

5. В 2025 году завершен строительством первый этап строительства второй нитки главного канализационного коллектора Санкт-Петербурга. Его цель – обеспечение надежности водоотведения северных районов Санкт-Петербурга, экологическая защита Невской губы, предотвращение аварий на старом коллекторе.

6. В 2025 году завершены работы по реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Англиканская Иисуса Христа», здание «Театра «Мюзик-Холл». Здание построено в первой половине XVIII века. В здании единственный в России исторический английский орган романтического типа XIX века, сохранившийся до наших дней. Инструмент был изготовлен в 1877 году в Англии специально для Санкт-Петербурга. Имеет 23 регистра и 1400 труб.

Далее, хочу представить некоторые из объектов, надзор за которыми продолжается в 2026 году.

С 2024 года ведется строительство объектов высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Магистраль пройдет по территории 6 субъектов Российской Федерации: городам федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областям.

Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом уменьшится с 4 часов до 2 часов 15 минут. Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород можно будет добраться за 29 минут.

Между Москвой и Санкт-Петербургом поезда будут двигаться со скоростью до 400 км/час до 40 поездов в сутки в каждом направлении.

Общая протяженность магистрали 679 км.

В Санкт-Петербурге планируется строительство нового терминала рядом с Московским вокзалом с западной стороны.

В Невском районе Петербурга продолжается возведение нового Большого Смоленского моста – одного из «стратегических» проектов. Его рассчитывают ввести в строй в 2028 году. Это будет первый за 40 лет разводной мост через Неву и станет 20-й разводной переправой в городе. Большой Смоленский мост разместится между мостом Александра Невского и Володарским. Сейчас это самый большой участок Невы без переправы. Предполагается, что на новом мосту проложат трамвайные пути, организуют выделенные полосы для автобусов и троллейбусов.

Продолжается строительство и реконструкция объектов Петербургского метрополитена.

В 2024 году началась реконструкция станции метро «Фрунзенская».

В ходе реконструкции планируется увеличение эскалаторов до четырех.

Будущее здание будет пятиэтажным с двумя подземными уровнями. В плане это будет подковообразная конструкция, «подножием» выходящая на Московский проспект, с куполом диспетчерского зала.

Также в 2025 году началась реконструкция станции метро «Парк Победы». На станции в ходе реконструкции предусмотрена полная замена эскалаторов, установка современного оборудования.

В городе Калининграде завершается строительство Разводного моста через реку Преголь на участке железной дороги.

Это - железнодорожный мост с подъемным механизмом для пропуска судов. Его протяженность 273 метра. Мост имеет схему с вертикально-подъемным центральным пролетным строением. Отдельно стоящие башни подъемного пролета высотой 60 метров объединены конструкциями машинного зала с установленным в нём оборудованием для вертикального подъема и опускания пролетного строения.

На проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге идет строительство Комплекса зданий Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента. Проект включает строительство Дворца танцев Б. Эйфмана. Общая площадь комплекса — 224 600 кв.

«Экопромышленный парк в Ленинградской области».

Экопромышленный парк — это площадка, где будут развернуты кластеры по утилизации отходов и производству вторичных ресурсов. В одном месте собираются компании, которые обеспечивают переработку полезных фракций различных видов отходов, в том числе и предварительно отобранных фракций твердых коммунальных отходов, делая из них новые продукты. За счет данного объекта, построенного в Ленинградской области:

в хозяйственный оборот региона будет вовлечено больше вторичных ресурсов, полученных путем сортировки прежде всего твердых коммунальных отходов;

появится возможность реализации полного цикла обращения с отходами, производства конечного продукта из вторичных материалов компаниями экопромпарка.

Экопромпарк не относится к объектам обращения с отходами, он занимается исключительно переработкой и утилизацией предварительно отобранных фракций, сформированных в товарные партии.

Продолжается строительство Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Завод станет самым крупным в России и вторым в мире. Комплекс состоит из двух заводов, строительство которых идут параллельно:

- «Газоперерабатывающий комплекс»;

- «Газохимический комплекс».

Сырьем для переработки служит природный газ из залежей Тамбейского и Тасийского месторождений. Объем перерабатываемого сырья 45 млрд. куб газа в год.

Якорный проект формирующий в Ленинградской области крупный газоперерабатывающий и газохимический кластер.

Комплекс будет производить:

- сжиженный природный газ - 13 млн. тонн;

- этановую фракцию – до 3,8 млн. тонн., (этановая фракция - это сырьё для газохимии, которое представляет собой этан в качестве основного компонента с примесями других углеводородов. Этановая фракция используется для производства этилена, из которого, в свою очередь, получают этиловый спирт, глицерин, этиленгликоль, дихлорэтан, хлористый этил и другие вещества. При дальнейшей переработке этих веществ получают лаки, растворители, красители, моющие вещества, полиэтилен);

- сжиженный углеводородный газ (СУГ)- до 2,4 млн. тонн; основной компонент которого – пропан, используемый в различных сферах хозяйственной деятельности

- пентан-гексановую фракцию – 0,2 млн. тонн; пентан-гексановая фракция используется в технологических процессах получения высокооктанового бензина, синтетических каучуков и других продуктов.

Оставшийся после переработки природный газ (около19 млрд. м. куб.) направят в газотранспортную систему «Газпрома».

На этапе эксплуатации планируется создать более 5000 постоянных рабочих мест.

В конце 2025 года поступило извещение о начале строительства терминала по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов в Мурманской области.

Строящийся терминал предназначен для:

- обеспечения безопасности морских операций расчетных судов;

- обеспечения приема и отгрузки стабильного конденсата и товарной продукции в круглосуточном и круглогодичном режиме.

Строительство предполагается осуществлять в 10 этапов.

На Терминале будет осуществляться прием сырья (стабильного газового конденсата (СГК)) с морских судов и его транспортировка по технологическим трубопроводам в товарно-сырьевой парк Терминала, а также погрузка, произведенной на установке переработки стабильного газового конденсата Терминала товарной продукции (нафта легкая, нафта тяжелая, керосин Jet A-1, компонент судового топлива (КСТ)) на морские суда для отправки потребителям.

Проектный грузооборот продукции 5823 тыс. тонн в год.

В завершении хочу отметить, что все объекты уникальны в своих технических решениях, строительство и ввод их в эксплуатацию позволит обеспечить достижение целей и задач развития региона.